В Территориальный отдел

Управления Федеральной службы

 по надзору в сфере защиты прав потребителей

 и благополучия человека по Забайкальскому краю

Главному специалисту-эксперту ТО

И. М. Макаровой

От заведующей МДОУ Бохтинский

 детский сад «Солнышко»

Н.Н. Чипизубовой

ОТВЕТ

на Предписание № 68 от 31.10.2023г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В ответ на Предписание № 68 от 31.10.2023г. по нарушениям, выявленным в ходе профилактического визита от 21.09.2023г, со сроком исполнения до 02.12.2024 года сообщаю, что по предписанию № 68 от 31.10.2023 года были выполнены мероприятия следующего содержания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Содержание замечания  | Проведенные мероприятия  |
| 1 | Оборудовать здание хозяйствующего субъекта системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения | Не выполнено. Лимит денежных средств в 2024г закончен. **Прошу отсрочки выполнения нарушения до 02.12.2025.** Приложена Смета потребности на 2025г |
| 2 | Обеспечить посудой для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали. Обеспечить производственными цельнометаллическими столами, предназначенными для обработки пищевых продуктов | Приобретена кастрюля для приготовления 3 блюда из нержавеющей стали- 1 шт ( копии товарного чека ИП Терпугов В.А № УТ-643 от 06.05.2024г и сертификат соответствия прилагаю); В рамках проекта « Малые добрые дела» партии «Единая Россия», приобретены производственные столы для пищеблока 2 шт ( копии Договора ООО « Проекционные технологии» г. Чита №75 от 01.07.2024г и сертификат соответствия прилагаю) |
| 3. |  Оборудовать пищеблок исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | Не выполнено. Лимит денежных средств в 2024г закончен. **Прошу отсрочки выполнения нарушения до 02.12.2025**Приложена Смета потребности на 2025г |
| 4. | Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, обнаружено превышение показателя- нитраты | У детского сада отсутствует централизованное водоснабжение. Подвоз воды в ДОУ осуществляется из нецентрализованного источника в селе, деятельность которого осуществляет Колхоз «Бохтинский» (копию Договора на выполнение работ по подвозу питьевой воды №1 от 09.01.2018г прилагаю) . В рамках производственного контроля качество воды и нашему запросу получен Протокол испытаний №75-00-03/00330-24 от 26.02.2024г проб воды от Колхоза «Бохтинский», по показателям не превышает норматив 45 мг/дм3.  |

Приложения:

1.Товарный чек № УТ-643 от 06.05.2024

2.Сертификат соответствия кастрюля из нержавеющей стали.

3. Договора ООО « Проекционные технологии» г. Чита №75 от 01.07.2024г

4 Сертификат соответствия стол производственный.

5. Договора на выполнение работ по подвозу питьевой воды Колхоз «Бохтинский» №1 от 09.01.2018г

6. Протокол испытаний №75-00-03/00330-24 от 26.02.2024г проб воды.

7. Смета потребности на 2025г.

Заведующая МДОУ Бохтинский

детский сад «Солнышко» Н.Н.Чипизубова.